Mẫu 1

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CỦA HỌC VIÊN, SINH VIÊN NĂM HỌC 2025 - 2026

(Đến ngày 03 tháng 02 năm 2026)

1.  Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật tóm tắt văn bản, ứng dụng trong hệ thống thư ký ảo trực tuyến.

2.  Giáo viên hướng dẫn:

TS. Lê Đức Thuận

ThS. Nguyễn Văn Phác

3.  Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Tùng Dương (CT060110, CT6A) NT

Huỳnh Ngọc Hải (CT060110, CT7B)

Nguyễn Quang Tùng (CT060343, CT6C)

Phạm Trường Chinh (CT080208, CT8B)

4.  Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2025 – tháng 4/2026

5.  Tình hình thực hiện:

| A. Các nội dung đã thực hiện, kết quả đạt được (ghi rõ các kết quả chính đã đạt được về mặt khoa học: Báo cáo, số liệu, đề xuất và sản phẩm bằng hiện vật) |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Kết quả đạt được |
| 1 | Tìm hiểu về cách sử dụng, tái cấu trúc mô hình Whisper để đáp ứng yêu câu cho việc Speech to Text real time. | Đã tìm hiểu được 2 phương pháp là Streaming Whisper và Simul Whisper. Áp dụng Simul Whisper vào chức năng phòng họp offline để thực hiện việc sinh biên bản real time. |
| 2 | Xây dựng hệ thống phòng họp online có tích hợp trợ lý ảo | Thiết lập thành công hệ thống phòng họp trực tuyến hoạt động ổn định. |
| 3 | Xây dựng chương trình họp trực tiếp tại phòng họp. | Xây dựng thành công hệ thống họp trực tiếp, có khả năng Speech to Text real time với độ trễ < 2 giây. |
| B. Nhận xét và đánh giá: Hiện nay nhóm đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống thư ký ảo trực tuyến với các chức năng cơ bản và chức năng thư ký ảo nâng cao. Hệ thống đã có chức năng Speech to Text để tạo biên bản cuộc họp. Tuy nhiên, vẫn chưa tích hợp được chứcc năng tóm tắt và chỉnh sửa chính tả, chuẩn hóa văn bản tiếng Việt. |  |  |
| C. Những khó khăn trong quá trình thực hiện: - Việc chạy mo hình AI đòi hỏi tài nguyên GPU đáng kể, gây khó khăn cho việc triển khai trên các thiết bị có cấu hình trung bình. - Độ chính xác của tiếng Việt đã ở mức tốt (> 90-%) nhưng trong môi trường phòng họp có nhiều tạp âm hoặc người nói dùng từ ngữ chuyên môn, WER có thể cần cải thiện thêm. - Các thành viên ít liên kết, không có nhiều thời gian. |  |  |
| D. Những công việc cần triển khai đến hết tháng 04 năm 2026: - Khảo sát các nghiên cứu liên quan đến các kỹ thuật chỉnh sửa chính tả, chuẩn hóa văn bản tiếng Việt. - Xây dựng module chỉnh sửa chính tả, chuẩn hóa văn bản nội dung biên bản. - Xây dựng module tóm tắt nội dung cuộc họp từ biên bản đã sinh ra. |  |  |
| E. Kiến nghị, đề xuất: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ |  |  |

Cán bộ hướng dẫn                        Nhóm sinh viên thực hiện